霍山县95座小型土石坝水库养护项目

劳务合同

发包人：安徽佛子岭水利设施养护有限公司

承包人：

2022年    月   日

霍山县95座小型水库养护劳务承包协议

发包方(甲方) :  安徽佛子岭水利设施养护有限公司

承包方(乙方) :

为规范霍山县小水库工程养护，保障水利工程规范维护和安全运行，更好的发挥水库效益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管理条例》等法律法规及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就乙方向甲方提供水库养护劳务服务、进行水库养护劳务承包事项协商一致，订立本协议。

一、养护劳务承包内容

霍山县95座土石坝水库具体名单详见附件1：《霍山县2022年小型土坝水库养护劳务名录》

二、养护劳务承包期限

承包期暂为一年，自 2022 年 * 月 * 日至 2023 年  *月  * 日 止。

三、养护劳务承包费用

1、95座土石坝水库年度养护劳务费用为**** （***元），此价格包含一切税费。

2、水库除险加固或铺设草皮期间，经甲乙双方共同认定，确定期间无需乙方养护，按当年实际养护时间按月调减承包金额。

四、养护劳务费用支付

根据甲方考核结果一年支付两次（每半年付款一次），拨付前根据半年内历次检查考核得分平均分确定每次拨款金额，每次付款金额=全年合同金额*0.5*综合考核得分比（综合考核得分比=半年内历次检查考核得分平均分/100）。

考核办法见附件2。

五、甲方职责

1.指导和协助乙方的养护劳务工作，为提高乙方养护劳务技术创造条件。

2.组织人员对乙方承包土坝小水库进行检查考核。

3.协调乙方解决在养护工作中发生的纠纷。

4.依照本协议约定支付养护劳务费用给乙方。

六、乙方职责

1.坚持经常巡查，保持坝体表面完整，坝体、坝面存在可修补的坑洼应及时修补，如有裂缝等重大问题应做好记录，及时上报；

2.保持坝坡排水通畅，排水沟无淤积。及时清除坝坡杂树、杂草、种植物，杂草高度不得超过20cm，混凝土护坡不得有植物滋生；

3.保持溢洪道畅通，及时清理阻水障碍物；

4.保持输水涵洞畅通，进水口应采取措施防止堵塞洞口，出口段要保持沟渠畅通无淤积，及时清理淤积砂土和杂草枯枝；

5.启闭机房干净整洁，物品摆放有序，门窗完好、开关正常，工作台无油泥，保持启闭设备开关灵活可靠，做好机件除锈防锈和上黄油等润滑工作；

6、铺设草皮的水库应当定期专人养护，及时拔除杂草，确保草皮成活完好；

7、定期对坝区及管理区范围内的杂草、垃圾、废弃物及坝前浪渣进行清理，每月集中清理不少于1次；

8、规范使用水库管家APP（甲方免费提供），及时上传养护劳务劳务劳务记录，发现库内、坝坡违规设障、违法种植等行为应及时劝阻，并及时上报甲方。

9、做好安全生产，严格遵守养护劳务劳务劳务作业操作流程，确保人身安全，因乙方原因发生安全事故的由乙方负责。

10、养护劳务工具、材料由乙方负责。

七、合同终止条款

1.协议期满协议自动终止；

2.连续三次考核综合得分85分以下，甲方可终止本协议；

3.年度内被上级通报批评二次及以上的，甲方可终止本协议；

4.确因国家政策调整，导致无法继续履行协议的，甲方可提前7日通知乙方后终止本协议；

八、 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决；协商不成的，可通过诉讼解决。

九、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起本协议即生效。

附件：1、 霍山县2022年小型水库养护名录

- 霍山县小型土石坝水库养护考核办法

- 霍山县土石坝水库养护考核得分表

甲 方(盖章) :                  乙 方(盖章):

代表签字：                    代表签字：

日期：    年  月  日         日期：    年  月  日

附件1       霍山县2022年小型水库养护名录

| 序号 | 水库名称 | 水库类型 | 所在乡镇 | 所在村 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新路沟水库 | 小2 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 |  |
| 2 | 八爪冲水库 | 小2 | 单龙寺镇 | 双龙村 |  |
| 3 | 曹家冲水库 | 小2 | 单龙寺镇 | 东风桥村 |  |
| 4 | 方家湾水库 | 小2 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 |  |
| 5 | 观音岩水库 | 小2 | 但家庙镇 | 观音岩村 |  |
| 6 | 观音岩二库 | 小2 | 但家庙镇 | 观音岩村 |  |
| 7 | 小龙井水库 | 小2 | 但家庙镇 | 观音岩村 |  |
| 8 | 张管冲水库 | 小2 | 但家庙镇 | 观音岩村 |  |
| 9 | 乌宏洼水库 | 小2 | 但家庙镇 | 观音岩村 |  |
| 10 | 马岩水库 | 小2 | 但家庙镇 | 观音岩村 |  |
| 11 | 白云水库 | 小2 | 但家庙镇 | 观音岩村 |  |
| 12 | 草塘冲水库 | 小2 | 但家庙镇 | 花石嘴村 |  |
| 13 | 胡冲水库 | 小2 | 但家庙镇 | 花石嘴村 |  |
| 14 | 马冲水库 | 小2 | 但家庙镇 | 花石嘴村 |  |
| 15 | 潘冲水库 | 小2 | 但家庙镇 | 胡大桥村 |  |
| 16 | 陆冲水库 | 小2 | 但家庙镇 | 胡大桥村 |  |
| 17 | 燕窝冲水库 | 小2 | 但家庙镇 | 但家庙村 |  |
| 18 | 断山堰水库 | 小2 | 但家庙镇 | 大河厂村 |  |
| 19 | 韩家冲水库 | 小2 | 诸佛庵镇 | 西石门村 |  |
| 20 | 后冲水库 | 小2 | 诸佛庵镇 | 石家河村 |  |
| 21 | 滑石河水库 | 小2 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 |  |
| 22 | 夹竹水库 | 小2 | 诸佛庵镇 | 西石门村 |  |
| 23 | 马口坳水库 | 小2 | 诸佛庵镇 | 上谷村 |  |
| 24 | 庙湾水库 | 小2 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 |  |
| 25 | 张家冲水库 | 小2 | 诸佛庵镇 | 狮山村 |  |
| 26 | 大岭水库 | 小2 | 诸佛庵镇 | 大岭村 | 石坝 |
| 27 | 团结水库 | 小2 | 佛子岭 | 通水灌村 |  |
| 28 | 毛岭冲水库 | 小2 | 佛子岭 | 通水灌村 |  |
| 29 | 晏家冲水库 | 小2 | 黑石渡 | 新店河村 |  |
| 30 | 彭家冲水库 | 小2 | 黑石渡 | 新店河村 |  |
| 31 | 八良冲水库 | 小2 | 黑石渡 | 新店河村 |  |
| 32 | 詹家冲水库 | 小2 | 黑石渡 | 柳树店村 |  |
| 33 | 毛岭水库 | 小2 | 黑石渡 | 柳树店村 |  |
| 34 | 大兰冲水库 | 小2 | 黑石渡 | 柳树店村 |  |
| 35 | 杨木畈水库 | 小2 | 黑石渡 | 杜家冲村 |  |
| 36 | 黑羊冲水库 | 小2 | 黑石渡 | 戴家河村 |  |
| 37 | 凤凰山水库 | 小2 | 衡山镇 | 城东社区 |  |
| 38 | 黄家院水库 | 小2 | 衡山镇 | 城东社区 |  |
| 39 | 连三塘水库 | 小2 | 衡山镇 | 洛阳河村 |  |
| 40 | 青年水库 | 小2 | 衡山镇 | 锥子山村 |  |
| 41 | 榆树店水库 | 小2 | 衡山镇 | 满路桥村 |  |
| 42 | 耿家冲水库 | 小2 | 衡山镇 | 城东社区 |  |
| 43 | 四平滩水库 | 小2 | 衡山镇 | 洛阳河村 |  |
| 44 | 吴大冲水库 | 小2 | 衡山镇 | 洛阳河村 |  |
| 45 | 仙人脚水库 | 小2 | 衡山镇 | 城东社区 |  |
| 46 | 东石门水库 | 小2 | 衡山镇 | 东石门村 |  |
| 47 | 牛角冲水库 | 小2 | 衡山镇 | 牛角冲村 |  |
| 48 | 前进水库 | 小2 | 衡山镇 | 南岳村 |  |
| 49 | 长岭水库 | 小2 | 漫水河镇 | 李家河村 |  |
| 50 | 大湾水库 | 小2 | 漫水河镇 | 新铺沟村 |  |
| 51 | 大王岭水库 | 小2 | 漫水河镇 | 安家河村 |  |
| 52 | 九斗水库 | 小2 | 漫水河镇 | 新铺沟村 |  |
| 53 | 七二岭水库 | 小2 | 漫水河镇 | 道士冲村 |  |
| 54 | 梯子档水库 | 小2 | 漫水河镇 | 南庄村 |  |
| 55 | 团山岭水库 | 小2 | 漫水河镇 | 万家山村 |  |
| 56 | 乌龙顶水库 | 小2 | 漫水河镇 | 平田村 |  |
| 57 | 向阳水库 | 小2 | 漫水河镇 | 歇马台村 |  |
| 58 | 赵家湾水库 | 小2 | 漫水河镇 | 李家河村 |  |
| 59 | 南河水库 | 小2 | 漫水河镇 | 平田村 | 石坝 |
| 60 | 赴宴冲水库 | 小2 | 磨子潭镇 | 白水畈村 |  |
| 61 | 团磨嘴水库 | 小2 | 磨子潭镇 | 东流河村 |  |
| 62 | 长湾水库 | 小2 | 上土市镇 | 古佛堂村 |  |
| 63 | 梅子湾水库 | 小2 | 上土市镇 | 上店村 |  |
| 64 | 十石种水库 | 小2 | 上土市镇 | 江子河村 |  |
| 65 | 龙金水库 | 小2 | 上土市镇 | 龙金村 | 石坝 |
| 66 | 良感冲水库 | 小2 | 上土市镇 | 陡沙河村 | 石坝 |
| 67 | 王家湾水库 | 小2 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 |  |
| 68 | 卫星水库 | 小2 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 |  |
| 69 | 红旗水库 | 小2 | 太阳乡 | 太阳村 |  |
| 70 | 十八尖水库 | 小2 | 太阳乡 | 杨家河村 |  |
| 71 | 塘儿湾水库 | 小2 | 太阳乡 | 船仓村 |  |
| 72 | 邬家湾水库 | 小2 | 太阳乡 | 船仓村 |  |
| 73 | 铜锣寨水库 | 小2 | 太阳乡 | 船仓村 |  |
| 74 | 八字塘水库 | 小2 | 下符桥镇 | 庙岗集村 |  |
| 75 | 高庙冲水库 | 小2 | 下符桥镇 | 庙岗集村 |  |
| 76 | 孤家洼水库 | 小2 | 下符桥镇 | 桃园村 |  |
| 77 | 金家洼水库 | 小2 | 下符桥镇 | 圣人山村 |  |
| 78 | 老虎洞水库 | 小2 | 下符桥镇 | 下符桥村 |  |
| 79 | 土门水库 | 小2 | 下符桥镇 | 庙岗集村 |  |
| 80 | 双河埂水库 | 小2 | 下符桥镇 | 桃园村 |  |
| 81 | 水口寺水库 | 小2 | 下符桥镇 | 三尖铺村 |  |
| 82 | 高河水库 | 小1 | 与儿街镇 | 凡冲村 |  |
| 83 | 四顾冲水库 | 小2 | 与儿街镇 | 四顾冲村 |  |
| 84 | 冬瓜岭水库 | 小2 | 与儿街镇 | 四顾冲村 |  |
| 85 | 付大冲水库 | 小2 | 与儿街镇 | 百福庵村 |  |
| 86 | 九曲岭水库 | 小2 | 与儿街镇 | 真龙地村 |  |
| 87 | 毛竹园水库 | 小2 | 与儿街镇 | 石河村 |  |
| 88 | 狮子堰水库 | 小2 | 与儿街镇 | 石河村 |  |
| 89 | 双河口水库 | 小2 | 与儿街镇 | 石河村 |  |
| 90 | 夏家洼水库 | 小2 | 与儿街镇 | 山王河村 |  |
| 91 | 杨家湾水库 | 小2 | 与儿街镇 | 山王河村 |  |
| 92 | 邵家湾水库 | 小2 | 与儿街镇 | 指封山村 |  |
| 93 | 马下水库 | 小2 | 东西溪乡 | 杨三寨村 |  |
| 94 | 四人湾水库 | 小2 | 东西溪乡 | 童家河村 |  |
| 95 | 小河湾水库 | 小2 | 东西溪乡 | 童家河村 |  |

附件2     霍山县小型土石坝水库养护考核办法

为提高我县小型水库工程养护工作管理的标准化和规范化水平，确保养护工作质量，保持工程良好性能和工作状态，保证工程安全正常运行，依据国家及水利行业有关规定，制定本办法。

一、考核对象

由***承包的95座小型土石坝水库养护劳务工作。

二、考核标准

根据DB34/T3058-2017《小型农田水利工程维修管护技术规范》，结合霍山小水库现状，制定标准如下：

1.有专人养护每15天巡查不少于一次，做好巡查记录，险情及时上报。

2.坝体、坝面等设施如有可修补的坑洼应及时修补，如有裂缝等重大问题应做好记录，及时上报。

3.保持坝坡排水通畅，排水沟无淤积。及时清除坝区等管理范围内的杂树、杂草、种植物、垃圾、废弃物及坝前浪渣，杂草高度不得超过20cm，混凝土护坡不得有植物滋生。

4.对管理区范围内的绿化及时修剪、施肥、病虫害处理等养护，保持良好生长。

5.保持溢洪道通畅，及时清理阻水障碍物。

6.保持输水涵洞畅通，进水口应采取措施防止堵塞洞口，出口段要保持沟渠畅通无淤积，及时清理淤积砂土和杂草枯枝。

7.启闭机房干净整洁，物品摆放有序，门窗完好、开关正常，工作台无油泥，保持启闭设备开关灵活可靠，做好机件上油润滑和除锈防锈工作。

8.保持水文监测等管理范围内的设施运行良好，发现重大问题要及时上报。

9.规范使用水库管家APP（由甲方免费提供），及时上传养护记录，发现库内、坝坡违规设障、违法种植等行为应及时劝阻，并及时上报。

10.养护工作人员着装规范、安全保护措施到位，严禁酒后作业。

11.及时整理技术档案，确保养护档案完整、准确，建立“一库一档”。

三、考核方式

1、检查考核时间

采取不定期检查、考核方式，每年汛期检查考核至少3次，非汛期考核至少2次，全年考核至少5次。

2、检查组人员

水务局、水投公司、水库所属乡镇派员参加。

3、检查考核方式

考核工作由县水务局牵头，水投公司组织实施。

考核时，根据养护水库数量的20%随机抽查，并采用目测、量测以及查看内业资料等方式考核评分，每个水库五张考核得分表，取检查组人员综合分为该水库考核最终得分，其中水务局打分权重为40%、水投公司为30%、所属乡镇为30%。考核得分=水务局评分*40%+水投公司评分*30%+乡镇评分之和/乡镇个数*30%。

四、考核内容及评分标准

考核的主要内容分为大坝、溢洪道、放水涵、水面、报告管理、安全管理6部分。评分包含基础分100分，附加分（奖惩分）5分，按评分标准采用加减分方式计算（详见下表）。

五、养护劳务费用拨付

养护劳务费用全年分2次拨付，半年度支付1次，支付前根据半年内历次检查考核得分平均分确定每次付款金额，每次付款金额=全年合同金额*0.5*综合考核得分比（综合考核得分比=半年内历次检查考核得分平均分/100）。

六、其他

本养护办法根据省、市、县小水库管护办法和上级相关规定实行动态调整更新，确保养护内容符合相关规范规定。

- 附件3：     霍山县土石坝水库养护考核得分表

- 考核单位：

| - 序号 | - 考核 - 内容 | - 分值 | - 评分细则（每一项分值扣完为止） |  | - 考核 - 得分 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 大坝 | - 20 | - 及时清除大坝管理区杂草、杂树，成片杂草高度超过10cm每10平方扣1分；及时清除大坝管理区垃圾、废弃物等，发现1处扣1分。 |  |  |  |
| - 2 |  | - 10 | - 坝体、坝面无明显可修补坑洼，发现一处扣1分；排水沟无淤积，累计淤积长度超过5米扣1分，超过10米扣2分，超过20米扣5分。 |  |  |  |
| - 3 | - 溢洪道 | - 10 | - 溢洪道无杂草、阻水障碍物，发现一处扣1分。 |  |  |  |
| - 4 | - 放水涵 | - 10 | - 保持输水涵洞畅通，发现堵塞扣2分，出口沟渠无淤积，发现一处扣1分。 |  |  |  |
| - 5 |  | - 10 | - 启闭机房干净整洁，工作台无油泥，发现一处垃圾、油污扣2分；门窗完好，启闭设施保养到位，栏杆无锈蚀，发现一处扣1分。 |  |  |  |
| - 6 | - 水面 | - 10 | - 上游坝前无浪渣和垃圾，发现一处扣1分。 |  |  |  |
| - 7 | - 报告管理 | - 10 | - 规范使用水库管家APP，每月上传一次水库照片，缺少1次扣2分；发现问题应及时上报，若发现问题未及时报告，每个问题扣2分。 |  |  |  |
| - 8 | - 安全管理 | - 10 | - 着装规范、安全措施到位，发现不规范着装1次扣1分，安全防护不到位1次扣1分，饮酒作业1次扣2分。 |  |  |  |
| - 9 | - 上级督导检查 | - 5 | - 上级督导检查各方面情况良好得10分；被县级单位要求整改一次扣2分，被市级及以上单位要求整改一次扣5分，每次整改不及时扣5分。 |  |  |  |
| - 10 | - 社会形象 | - 5 | - 未发现媒体曝光和群众投诉等情况的，得5分；投诉并查实的一起扣2分；对曝光、投诉不及时整改的，每次扣2分。 |  |  |  |
| - 11 | - 奖惩附加分 | - 5 | - 被县级单位书面表扬一次增加1分，被县级以上单位书面表扬一次增加2分；被县级单位书面通报一次扣除1.5分，被县级以上单位书面通报一次扣除3分。配合上级部门检查一次增加1分。 |  |  | - 若均没有该项不得分 |
| - 12 | - 合计 | - 100+5 | - 得分： | - 检查人员： |  |  |